附件：

宁德市创建国家森林城市提升期(2020-2022年)福鼎市建设任务分解表

一、公园绿地建设

| 实施项目 | 项目规模 （公顷） | 建设 性质 | 投资概算（万元） | 完成时间（年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八尺门观景平台 | 3.4 | 新建 | 680 | 2020.9 | 住建局 桐城街道 | 刘晓明 詹华寿 |  |
| 城北公园 | 20 | 新建 | 4000 | 2021.9 | 住建局 桐山街道 | 刘晓明 陈斌 |  |

二、林荫大道建设

| 实施项目 | 项目地点 | 项目规模（公里） | 建设 性质 | 投资概算（万元） | 完成时间（年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太姥山大道 |  | 1.2 | 改造 | 60 | 2020.9 | 住建局 桐城街道 | 刘晓明 詹华寿 |  |
| 海湾新城 | —— | 2.6 | 新建 | 130 | 2021.9 | 住建局 桐城街道 | 刘晓明 詹华寿 |  |
| 温州大道 | 前岐镇双岳工业园区 | 4.62 | 新建 | 231 | 2022.4 | 住建局 山前街道 前岐镇 | 刘晓明 耿世昌 池凌峰 |  |
| 南互通连接线 | —— | 1.5 | 新建 | 75 | 2020.9 | 住建局 白琳镇 | 刘晓明 林蔚 |  |

三、绿荫停车场、绿道网络建设

| 建设性质 | 建设项目、规模及投资概算 | 完成时间（年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿荫停车场 | 绿道网络建设 |  |  |  |  |
|  | 项目规模 （公顷） | 投资概算 （万元） | 项目规模 （公里） | 投资概算 （万元） |  |  |  |  |
| 改造或新建 | 0.5 | 6 | 10 | 300 | 2022.4 | 住建局 桐山街道 桐城街道 山前街道 | 刘晓明 陈斌 詹华寿 耿世昌 |  |

四、森林小区、单位、小镇、村庄建设

| 项目名称、规模及投资概算 | 建设 性质 | 完成时间 (年.月) | 责任单位 | 责任 领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林小区 | 森林单位 | 森林小镇 | 森林村庄 |  |  |  |  |  |
| 数量（个） | 投资概算（万元） | 数量（个） | 投资概算（万元） | 数量（个） | 投资概算(万元） | 数量 （个） | 投资概算（万元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 900 |  |  |  |  |  |  | 新建或提升 | 2021.12 | 住建局 | 刘晓明 | 桐山街道 桐城街道 山前街道 |
|  |  | 3 | 450 | 1 | 200 | 13 | 1300 |  |  | 林业局 | 林业务 | 各乡镇（街道、龙安） |

五、环城一重山绿化提升、高速沿线第一重山、沿海基干林带、未成林造林地抚育管护

| 实施项目 | 项目规模 （公顷） | 投资概算 （万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环城一重山绿化提升 | 75 | 675 | 2021.12 | 林业局 | 林业务 | 各乡镇（街道、龙安） |
| 沿海基干林带 | 500 | 1500 |  |  |  |  |
| 未成林造林地抚育管护 | 200 | 600 |  |  |  |  |

六、道路林网建设

| 实施项目 | 项目规模（公里） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| 铁路 | 10 | 200 | 2022.4 | 发改局 交通运输局 林业局 | 陈斌 陈江闽 林业务 | 沿线乡镇 |
| 高速公路，宁波至东莞国家高速公路福建省沙埕湾跨海公路通道工程 | 20.52 | 615.6 | 2022.4 | 福宁高速公路公司 |  | 沿线乡镇 |

七、水系林网建设

| 实施项目 | 主要河流水系 | 项目规模 (公里) | 投资概算 (万元) | 完成时间 (年.月) | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水岸绿化 | 赛江(交溪)等 | 10 | 150 | 2022.4 | 水利局 管阳镇 | 刘向东 许平 |  |

八、森林公园、湿地公园建设

| 实施 项目 | 项目名称 | 项目规模 （公顷） | 建设 性质 | 完成时间 （年.月） | 投资概算 （万元） | 跟踪落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| 湿地 公园 | 福鼎董江湿地公园 | 5 | 新建 | 2022.4 | 500 | 住建局 桐城街道 | 刘晓明 詹华寿 | 林业局 |
|  | 福鼎江边湿地公园 | 5 | 新建 |  | 500 |  |  |  |
|  | 福鼎海湾新城湿地公园 | 5.4 | 新建 |  | 500 |  |  |  |

九、生态旅游产业重点建设项目

| 实施 项目 | 项目名称 | 项目规模(个) | 实施 地点 | 建设性质 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林康养基地 | 茶文化休闲基地 | 1 | 太姥山白茶庄园 | 新建 | 500 | 2021.12 | 文体和旅游局 | 林增光 | 各有关乡镇（街道、龙安） |
| 海滨游憩养生基地建设 | 畲族文化体验基地 | 1 | 福鼎市 | 续建 | 300 | 2021.12 |  |  |  |
| 乡村特色生态旅游重点建设 | 民俗风情特色乡村旅游 | 3 | 福鼎市 | 新建 | 600 | 2021.12 |  |  |  |
|  | 茶园康养特色乡村旅游 | 2 | 福鼎市 | 新建 | 400 | 2021.12 |  |  |  |
|  | 水乡渔村特色乡村旅游 | 3 | 福鼎市 | 新建 | 600 | 2021.12 |  |  |  |

十、茶园、茶交易市场、茶种苗繁育基地建设

| 实施项目 | 项目名称 | 项目规模 （公顷、个） | 建设性质 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白茶 | 茶园建设 | 150 | 新建 | 4500 | 2021.12 | 茶产业发展中心 | 张青碧 | 各乡镇（街道、龙安） |
|  | 茶园改造 | 300 | 改造 | 9000 |  |  |  |  |
| 白茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 200 |  |  |  |  |

十一、经济林水果生产基地建设

| 实施区域 | 项目规模(公顷) | 投资概算(万元) | 完成时间 (年.月) | 责任 单位 | 责任 领导 | 配合 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部沿海丘陵、平原常绿果树种植区 | 70 | 1050 | 2022.4 | 农业农村局 林业局 | 黄义杰 林业务 | 各有关乡镇（街道、龙安） | 重点发展晚熟龙眼、荔枝、杨梅、橙类、柚类等，选择优势产区建设名优品种繁育示范基地；同时积极推广果园规范化栽培与品质提升技术，建设标准化栽培与品质提升示范区 |
| 中部低海拔、丘陵盆谷落叶果树和常绿果树混合种植区 | 150 | 2250 |  |  |  |  | 重点发展葡萄、猕猴桃、李、柰、桃、脐橙等，建设一定面积的优质果树新植与高接换种示范区，带动优势区域内品种结构的调整； |
| 西北部中高海拔落叶果树种植区 | 50 | 750 |  |  |  |  | 重点发展葡萄、水蜜桃、猕猴桃、柿子等；建设名优品种引进繁育示范基地；同时，在果品优势产区建立无公害果园，建立市级标准化栽培与品质提升技术示范区。 |

十二、油茶、笋用林基地建设

| 实施项目 | 项目 规模 （公顷） | 建设 性质 | 投资 概算 (万元） | 完成 时间 （年.月） | 责任 单位 | 责任 领导 | 配合 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油茶基地规划建设 | 30 | 新建 | 450 | 2021.12 | 林业局 | 林业务 | 有关乡镇（街道、龙安） | 优化油茶良种布局，大力推广闽43、闽48、闽60、闽优家系、湘林系列、长林系列等油茶良种造林，重点加强现有低产油茶林改造提升，适度新建高标准油茶林，发展优质丰产高效油茶示范基地。 |
|  | 30 | 改造 | 270 |  |  |  |  |  |

十三、食用菌产业建设

| 实施 项目 | 项目 名称 | 实施策略 | 项目规模 （万吨、个） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食用菌生产 | 沿海草生菌产业带 | 重点发展双孢菇等食用菌 | 0.5 | 2500 | 2021.12 | 农业农村局 前岐镇 | 黄义杰 池凌峰 |  |
| 食用菌加工基地及交易市场（个） |  | 食用菌专业交易市场 | 1 | 300 |  |  |  |  |

十四、特色保健食品基地建设

| 实施项目 | 实施策略 | 项目规模（公顷） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地建设 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 35 | 525 | 2021.12 | 农业农村局 林业局 | 黄义杰 林业务 | 各乡镇（街道、龙安） |

十五、林木中药材基地建设

| 实施项目 | 项目名称 | 项目规模（公顷） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜仲、厚朴、金银花、黄栀子等中药材为主种植区 | 重点发展黄栀子基地 | 50 | 750 | 2021.12 | 林业局 贯岭镇 | 林业务 刘青松 |  |
|  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 30 | 450 |  | 农业农村局 | 黄义杰 | 各有关乡镇（街道、龙安） |

十六、绿化苗木基地建设、花卉生产基地建设

| 实施 项目 | 项目名称 | 项目规模 （公顷） | 建设 性质 | 投资概算 （万元） | 完成时间 （年.月） | 责任 单位 | 责任 领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木基地建设 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | 2021.12 | 林业局 | 林业务 | 太姥山镇 前岐镇 佳阳乡 磻溪镇 管阳镇 白琳镇 贯岭镇 |
|  | 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |  |  |  |  |
| 花卉生产基地建设 | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |  |  |  |  |

十七、生态文化体系建设

| 实施项目 | 项目名称 | 项目 规模 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任 单位 | 责任 领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色植物文化主题园 | 太姥山白茶文化园 | 茶田体验空间 | 1个 | 375 | 2021.12 | 茶产业发展中心 太姥山镇 | 张青碧 雷成才 |  |
|  |  | 白茶文化场所 | 1个 | 375 |  |  |  |  |
|  |  | 主题白茶茶会 | 2场 | 750 |  |  |  |  |

十八、支撑能力体系建设

| 实施项目 | 项目内容 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林防火保障能力建设 | 完善森林防火检测系统，加强森林消防专业队伍建设，完善防火及消防设施建设，加强宣传教育，严管野外火源。 | 800 | 2022.4 | 应急局 林业局 | 李菡 林业务 | 各乡镇（街道、龙安） |
| 森林有害生物防治能力建设 | 完善重点检疫检查站建设，加强有害生物防控、监控预报和防治。 | 300 | 2022.4 | 林业局 | 林业务 | 各乡镇（街道、龙安） |
| 森林资源保护能力建设 | 完善森林公安机构体系及森林公安防控机制，加强林地与绿地管理工作。 | 400 | 2022.4 | 森林公安 | 张明雄 | 林业局 城管局 各乡镇（街道、龙安） |
| 信息化管理能力建设 | 林业信息化数据中心建设、完善的森林和绿地资源管理系统、建设宁德市野生动物疫源疫病监测网络、生态公益林监测站。 | 500 | 2022.4 | 林业局 | 林业务 |  |