福鼎市教育局文件

鼎教〔2018〕122号

福鼎市教育局关于2017年度中小学幼儿园

建设项目本级配套资金绩效评价报告

福鼎市财政局：

为贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，根据财政部《 关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔 2011 〕 416 号）及省财政厅印发的《 福建省预算绩效管理工作方案（2013 一2015 ）》等文件的有关要求，提高财政资金使用效益， 福鼎市教育局办对2017年度中小学幼儿园建设项目本级财政配套资金工程开展了绩效评价。经评价，年度绩效目标已按期完成，自评95分，等级为优秀。现出具评价报告如下：

一、项目概况

1.项目单位基本情况

（一）项目单位基本情况

1.单位主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，会同有关部门研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹协调全市各级各类教育，负责全市教育体制、办学体制改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全市民办教育工作。

（3）加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；组织实施全市的学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作，负责各类学校学籍学历管理；组织实施基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（4）组织实施全市的职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作；统筹协调全市终身教育工作。承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（5）负责全市教育经费预决算和教育基建的规划，管理全市学校基建工作；指导全市学校办学装备、信息化建设和校办企业工作。

（6）负责全市教育系统经费收支、使用的内部审计和财经纪律执行情况检查。

（7）负责全市教师资格认定、调配（改行）、招聘、录用、职称评聘、培训、表彰、奖惩等工作，协助有关部门做好学校定编定员等工作。

（8）负责全市师范类毕业生就业指导；负责学生资助工作。

（9）做好教育系统的队伍建设和班子建设；按照干部管理权限，做好干部的选拔、培养、考察、任免等工作。

（10）指导各类学校的德育、精神文明、体育、卫生文化艺术、国防教育以及校园治安、绿化等工作；开展未成年人保护工作，会同有关部门做好学校的安全稳定和普法工作，及时处理学校突发性事件。

（11）负责教育系统对外交流与合作，开展同港、澳、台地区的教育交流；负责教育系统因公出国人员和海外来我市学校人员的管理工作。

（12）负责指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；配合有关部门做好教育系统的计划生育工作。

（13）会同有关部门制定我市各类学校年度招生计划并组织实施；负责我市大中专学校招生、高等教育自学考试以及高中会考实施工作。

（14）负责组织开展语言文字规范化工作；指导社会各行业的语言文字工作。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构人员：按照《中共福鼎市委办公室 福鼎市人民政府办公室关于印发《福鼎市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（鼎委办发[2003]69号），我局基本支出和专项经费纳入市级财政预算保障。按照“三定”方案，设置11个内设机构，62个中小学幼儿园等基层预算单位，实行独立核算，教育局本级2017年末编制45人，实有在编人员38人。

3.预决算情况：2017年一般公共预算财政拨款年初预算数64995.15万元，决算数77964.44万元。

（二）2017年项目基本情况

山前小学分校教学楼于2017年初开工建设8月底竣工验收并投入使用，秦屿二小综合楼2017年年初开工，已在12月主体竣工，福鼎二中和福鼎三中教学综合楼主体竣工。

二、项目实施基本情况

基金使用情况:

2017年中小学幼儿园建设项目本级财政配套资金预算安排2000万元，实际支出2000万元，其中福鼎三中教学综合楼市政府投入100万元；秦屿二小综合楼市政府投入500万元； 福鼎二中教学综合楼投入600万元； 山前小学分校教学楼市政投入800万。

三、项目绩效分析

1.投入指标体系得分30分，其中：

（1）项目立项方面满分20分，得20分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（2）资金落实方面满分10分，得9分。资金到位率95%,资金使用率达100%。

2．过程指标体系得30分，其中：

（1）业务管理方面满分12分，得10分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，  相关前期报建、施工过程等资料齐全并及时归档；项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

（2）财务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全， 资金使用较为合规，资金使用比较符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。固定资产专人管理、固定资产利用率达100%。项目资金较为安全，符合项目批复的用途使用。

（3）会计信息管理方面满分9分，得9分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3．产出与效益指标体系得40分，其中：

（1）产出数量方面满分20分，得19分。其中秦屿二小综合楼、福鼎二中教学综合楼、山前小学分校教学楼工程与原报批内容一致，工程建设周期与可行性报告一致，得分各5分；福鼎三中教学综合楼工程与原报批内容一致，工程建设周期与可行性报告基本一致得分4分。

（2）产出质量方面满分5分，得4分。每项完工工程投入使用前，已通过验收，并符合质量要求。

（3）项目效益方面满分15分，得15分。中小学幼儿园建设项目已达到预期项目目标收益。资金使用率已达到预期项目目标效益。实际覆盖率已达到责任目标。 中小学生及幼儿受惠率已达到责任目标。 中小学幼儿园项目建设竣工达到100%已完成责任目标。

综上，按照《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》及其有关规定，绩效评价得分为95分。

四、存在问题与建议

业务管理制度还需进一步健全， 少数学校没有建立与建设工程相关的合同管理和工程管理制度。 部分学校经办人员对基建业务不够熟悉，还需进一步加强等。

五、下一步改进工作的意见和建议

2017年中小学幼儿园建设项目基本上已竣工，部分已投入使用，其中城区新建改扩建公办小学1所，容纳小学生1500人，重点乡镇改扩建1所小学和2所中学， 解决部分农民工子女上学问题，逐步消除基础教育薄弱学校，加大初中壮腰工程力度，补足短板，促进我市各类学校教育均衡发展。但也存在一些问题，今后我局要进一步加大监督管理，加强工程建设管理力量。由于各个项目学校经办人对工程安全质量业务不够熟悉，对相关业务重视不够，对施工工序、原材料进场和检测把关不严、安全防范措施不到位，因此下一步要求各项目学校建立相关工程管理制度，对相关人员进行业务培训，责任落实到人，从而提高工程监管能力，保证工程的安全建设。同时加强工程造价审核，实施工程资金收支的专项审计，保证工程资金的合理合法。

附件：1.市级财政项目支出绩效自评表

2.财政支出项目基本信息表

3.财政支出项目绩效目标表

福鼎市教育局

2018年3月28日

福鼎市教育局办公室                     2018年3月28日印发